### Rk 271.10.2012                                                                                                  Załącznik Nr 5

UMOWA  /Wzór/

##### Zawarta w dniu ............................... pomiędzy Gminą Sadkowice

reprezentowanym przez:

Leszka Jankowskiego – Wójta Gminy

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a ………………………………………………………………………………………… reprezentowanym przez

. …………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz przyjęta oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

„Wykonawca” oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową,  szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy za uzgodnione wynagrodzenie ustalone przetargiem, określone w niniejszej umowie.

„Wykonawca” podjął się robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy, a roboty niezbędne – konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektu wykona na swój koszt.

„Wykonawca” oświadcza, że warunki prowadzenia robót są mu znane.

„Zamawiający” oświadcza, że dysponuje pozwoleniem na budowę.

§ 1

Przedmiot umowy

- Na podstawie złożonej przez „Wykonawcę” oferty, wybranej przez  „Zamawiającego” w drodze przetargu nieograniczonego  „Wykonawca” zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami przetargu, zawartą umową, wydanymi pozwoleniami, dokumentacją projektową wraz z uzgodnieniami, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót branża budowlana, elektryczna i technologiczna zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, a także  obowiązującymi Polskimi Normami, normami branżowymi.

- Przedmiotem umowy jest „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Studzianki gm. Sadkowice”.

Zamówienie jest współfinansowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla

gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007 – 2013”

- Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót branża budowlana elektryczna i technologia i przedmiarem robót.

§ 2

Terminy realizacji

- Strony ustalają termin rozpoczęcia realizacji zadania nie później niż 14 od podpisania umowy, a zakończenia realizacji zadania na dzień   31.05.2013 r.

- Za dzień zakończenia robót przyjmuje się uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla Stacji Uzdatniania Wody w Studziankach.

- „Zamawiający”  przekaże protokolarnie „Wykonawcy” teren budowy w dniu podpisania przedmiotowej umowy.

- „Wykonawca” ponosi pełną odpowiedzialność za terminową realizację robót, oraz uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji i przeprowadzenia wszystkich wymaganych prawem badań.

§ 3

Przedstawiciele stron

- Ze strony „Zamawiającego”: inspektorzy nadzoru:

Stanisław Kaczyński w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji

wodociągowych i kanalizacyjnych

Tadeusz Grzegorzewski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych

Andrzej  Morga w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej

Inspektorem wiodącym koordynatorem  będzie p. Andrzej Morga pełniący funkcję

inspektora w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

- Ze strony „Wykonawcy” ………………………………………..…..……

oraz kierownicy  branż: 
a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – kierownik budowy w osobie………………………………………… 
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – kierownik robót branży sanitarnej w osobie………………………………………. 
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - kierownik robót branży elektrycznej w osobie………………………………………………………………………………..

- „Wykonawca” zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy, posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

§ 4

Obowiązki wykonawcy

- „Wykonawca” wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami przetargu, zawartą umową, dokumentacją techniczną, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót branża budowlana, elektryczna i technologiczna zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i wydanymi pozwoleniami.

- „Wykonawca” od dnia przejęcia terenu budowy do ustalonego terminu zakończenia budowy, ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość realizacji robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją załączoną do SIWZ i ofertą oraz za wszelkie szkody na terenie budowy i bezpieczeństwo robót wykonywanych również przez ewentualnych podwykonawców.

- „Wykonawca” zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej od daty rozpoczęcia robót do dnia odbioru końcowego. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - Roboty , obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane  bezpośrednio z  wykonywaniem robót - od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu, wyładowań atmosferycznych, powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzeń losowych.

  - Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi  robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wszelkie prace objęte umową winny być wykonane w taki sposób, aby nie zachodziła  konieczność wyłączeń gruntów oraz dróg dojazdowych w stopniu większym niż przewidzianym w dokumentacji.

- W przypadku wystąpienia takich szkód jw., koszty i opłaty na rzecz osób trzecich ponosi „Wykonawca”. Powyższe dotyczy także roszczeń, które wynikną w okresie rękojmi.

- „Wykonawca” powiadamia zainteresowane strony, gestorów sieci oraz organ nadzoru budowlanego o realizacji robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót branża budowlana, elektryczna i technologiczna uzgodnieniami, umową i obowiązującymi przepisami.

- „Wykonawca” zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy oraz jej przechowywania, w tym między innymi: dziennika budowy, dokumenty budowy, dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej, protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- „Wykonawca” utrzyma w czasie realizacji teren budowy w stanie wolnym od przeszkód, a po zakończeniu uporządkuje teren budowy w terminie ustalonym przed odbiorem robót.

- „Wykonawca” przy każdej dostawie materiałów i na każde żądanie „Zamawiającego” dostarczy atesty, certyfikaty, deklaracje techniczne na materiały i urządzenia.
Wykonawca zgłasza obligatoryjnie Zamawiającemu przywóz złóż celem sprawdzenia ich jakości przez Zamawiającego.

- Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymogom projektu.

Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania przy realizacji przedmiotowej inwestycji należy zgłosić koordynatorowi inspektorów nadzoru przynajmniej na 2 tygodnie przed wbudowaniem do zatwierdzenia w formie wniosku materiałowego zawierającego deklaracje zgodności oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.

- „Wykonawca” ma obowiązek uczestniczyć w czynnościach odbioru końcowego, wraz z jego przygotowaniem, a także w odbiorze pogwarancyjnym.

- Wszelkie ewentualne awarie (zerwania czy uszkodzenia) istniejącej infrastruktury w obszarze wykonywanych robót zostaną bezzwłocznie usuwane przez Wykonawcę i na jego koszt.

§ 5

Rękojmia i zabezpieczenia oraz gwarancja

- Strony ustalają  3- letni okres rękojmi na roboty objęte  umową, a  bieg rękojmi liczyć się będzie od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie rękojmi w przypadku wystąpienia awarii, „Wykonawca” będzie na każde wezwanie „Zamawiającego” usuwał stwierdzone usterki.

- W przypadku nie usunięcia w wyznaczonym terminie wad, usterek i awarii powstałych w okresie rękojmi, „Zamawiający” może je usunąć na koszt „Wykonawcy”.

- Wykonawca udziela również gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres trzech lat bieg gwarancji liczyć się będzie od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca będzie usuwał wszystkie usterki związane z przedmiotem umowy niezwłocznie jednak  nie później niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. W sytuacji uchylania się przez Wykonawcę od usunięcia usterek, po wezwaniu do ich usunięcia, Zamawiający ma prawo usunięcia usterek na swój koszt i następnie owymi kosztami obciążyć Wykonawcę uchylającego się od usunięcia usterek.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 10 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie  ............................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

- 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

- 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi, gwarancji.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 7

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy wraz z jego referencjami. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania w terminie przewidzianym dla Wykonawcy

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty płatności przysługującej Wykonawcy, o której mowa w ust. 5

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonywać będzie podwykonawca.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie  budowy w tym działań podwykonawcy i ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Na etapie składania oferty w postępowaniu przetargowym Wykonawca ma obowiązek         wyraźnie wskazać zakres prac, który będzie wykonywał z udziałem podwykonawcy. W tym przypadku Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do przedstawienia umowy, która określa zasady współpracy pomiędzy stronami, najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym.

- W przypadku zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowiązany zgłosić ten fakt Zamawiającemu oraz przedstawić umowę określającą zasady współpracy pomiędzy stronami.

- Jeśli Wykonawca nie dopełni obowiązków określonych w pkt. 1-4 Zamawiający będzie czuł się zwolniony z odpowiedzialności solidarnej wobec podwykonawcy o której mowa w przepisach kodeksu cywilnego.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawców Zamawiający przed ostatecznym rozliczeniem finansowym za przedmiot zadania, będzie wymagał od Wykonawcy dostarczenia oświadczeń podwykonawców, które będą potwierdzały, że wszystkie zobowiązania pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą zostały uregulowane, w tym zobowiązania pieniężne.

##### § 8

Zasoby podmiotów trzecich

##### 1. Jeśli Wykonawca korzysta z zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia podmiotu trzeciego, a ten zrezygnuje z udostępniania zasobów, to Wykonawca jest zobowiązany wskazać kolejny podmiot, który będzie spełniał analogiczne wymagania określone na etapie postępowania przetargowego co poprzedni podmiot trzeci.

##### 2. Zamawiający w powyższym przypadku będzie żądał analogicznych oświadczeń i dokumentów co w stosunku do poprzedniego podmiotu trzeciego.

§ 9

Odbiór końcowy

- „Wykonawca” przed proponowanym terminem odbioru powiadamia na piśmie „Zamawiającego” o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy załączając kompletną dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego obejmującą:

- dokumentację projektową z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, uzgodnionymi i akceptowanymi przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

- operat geodezyjny zawierający dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia elementów obiektu budowlanego,

- inwentaryzację powykonawczą wraz z potwierdzeniem przyjęcia oryginału dokumentacji przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

- dzienniki budowy z wpisem kierowników budowy i inspektorów nadzoru potwierdzające gotowość odbioru,   protokoły odbiorów, rysunki, szkice, kompletne szczegółowe obmiary rzeczowe wykonanych i odebranych elementów robót, świadectwa jakości wbudowanych materiałów, korespondencję budowy i inne dokumenty związane z wykonawstwem obiektu budowlanego,

- dokumenty potwierdzające przeprowadzenie rozruchu stacji uzdatniania wody,

  - badania fizyko-chemiczne wody surowej,

  - badana bakteriologiczne wody surowej,

- uzyskanie pozytywnych wyników laboratoryjnego badania wody w zakresie bakteriologii, oraz badania fizyko-chemiczne,

- Wszystkie wymienione  powyżej prace musza mieć odzwierciedlenie w dokumentacji powykonawczej.

- Dla każdego wbudowanego urządzenia w stacji należy dostarczyć Dokumentację Techniczno - Rozruchową oraz opracować kompletną instrukcję eksploatacji i przestrzegania przepisów BHP dla całej stacji uzdatniania wody.

- Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić do podpisania umowy dystrybucji energii elektrycznej z PGE Obrót S.A.

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pozytywną opinie Sanepidu po przeprowadzeniu badań wody uzdatnionej obejmujących parametry monitoringu przeglądowego.

- Wykonawca jest również zobowiązany uzyskać decyzje pozwolenia na użytkowanie  stacji uzdatniania wody.

Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności jeśli pozwolenie na użytkowanie nie zostanie wydane z powodu błędów w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ,  oraz  z uwagi na brak efektów technologicznych spowodowanych tymi błędami.”

- Przekazanie przez „Wykonawcę” kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego  warunkuje wyznaczenie przez Zamawiającego terminu rozpoczęcia odbioru końcowego obiektu lub etapu robót.

- Zamawiający” zobowiązuje się wyznaczyć termin rozpoczęcia odbioru w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego.

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale „ Zamawiającego”, upoważnionych przedstawicieli „Zamawiającego” oraz w obecności Wykonawcy.

- Przedmiotem odbioru mogą być tylko w pełni zakończone elementy robót, odebrane przez upoważnionego przedstawiciela „Zamawiającego.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów: robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz odbioru końcowego i po okresie rękojmi.

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje  upoważniony przedstawiciel „Zamawiającego” na wniosek „Wykonawcy” - w postaci wpisu w dzienniku budowy. „Wykonawca” zawiadomi Zamawiającego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu. W razie nie dopełnienia tego obowiązku „Wykonawca” zobowiązany jest do odkrycia robót celem ich zbadania na swój koszt.

- W wypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad, „Zamawiającemu” przysługuje żądanie usunięcia wad w określonym terminie, a do czasu usunięcia wad „Zamawiający” może odmówić odbioru przedmiotu umowy i zapłaty.

- „Wykonawca” zobowiązany jest do zawiadomienia  „Zamawiającego” o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia  terminu  do odbioru  zakwestionowanych  uprzednio robót, jako wadliwych.

- Strony postanawiają , że z czynności odbioru będzie spisany  protokół  zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 10

Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie stron

- Wynagrodzenie „Wykonawcy” za przedmiot umowy - na podstawie wybranej oferty  zamówienia ustalono na wartość:…………………..zł. brutto (słownie:…………..).

- Ustalone wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie stanowić wynagrodzenie ryczałtowe.

- Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT  i inne koszty  związane z wykonywaniem  robót(zadania) takie jak:

  - robót demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych,

  - projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją,

  - robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji robót bez wyłączenia           z eksploatacji obiektu,

  - uzbrojenia placu budowy niezbędnego do realizacji zadania (energia, woda, łączność oraz inne) i kosztów wynikających z korzystania z energii, wody , łączności i innych,

  - kompletnej obsługi geodezyjnej – wykonanie niezbędnego zakresu prac geodezyjnych określonego w Rozporządzeniu Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  w budownictwie (Dz. U. z 13 marca 1995r. Nr 25 poz.133) wraz z inwentaryzacją powykonawczą w 3 egzemplarzach,

  - związane z odbiorami wykonanych robót,

  - wykonania dokumentacji powykonawczej dla całego zakresu robót,

  - uzgodnień i nadzorów specjalistycznych (np. nadzór archeologiczny) w miarę potrzeby, a wynikających z dokumentacji technicznej zadania, a także aktualizacji uzgodnień zawartych w projekcie budowlanym w razie potrzeby oraz ochrony  BHP na terenie budowy,

  - dokonanie prób i badania materiałów oraz innych badań niezbędnych przy realizacji, przedmiotu umowy.

  - badań wynikających ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robót, o

  - zajęcie pasa drogowego, objazdów, projektów organizacji ruchu,

  - odszkodowań za zniszczenia powstałe w trakcie prowadzonych robót oraz tymczasowo zajęty teren pod wykonanie robót,

  - odszkodowań za zniszczone mienie powstałe  w wyniku nieprawidłowego wykonywania robót,

  - naprawy dróg i zjazdów do stanu pierwotnego

  - przebadanie terenu objętego inwestycją pod względem występowania niewypałów i  niewybuchów przez wykwalifikowaną jednostkę, ich zabezpieczeniem oraz unieszkodliwieniem, gdy byłoby to konieczne.

  - Inne koszty wynikające z realizacji niniejszej umowy oraz zawarte w specyfikacji.

- Zapłata wynagrodzenia „Wykonawcy” będzie dokonywana w walucie polskiej.

- Zapłata będzie się odbywała na podstawie jednej faktury. Faktura wystawiona będzie  w 2013 roku , lecz nie wcześniej niż w miesiącu kwietniu 2013 i nie później niż w miesiącu czerwcu 2012 po zrealizowaniu całego zadania.

- Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie podpisanie przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

- Spisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi na zasadach określonych w § 9.

- Faktura będzie zapłaconą przez „Zamawiającego” na konto „Wykonawcy” wskazane w fakturze w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury – od daty wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Sadkowicach.

§ 11

Kary  umowne

      - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy obowiązywać będą kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci „Zamawiającemu”  kary umowne za zwłokę w oddaniu kompletnego przedmiotu umowy w wysokości 0.2% wynagrodzenia umownego określonego w § 10 za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 2.

  - Za zwłokę w usunięciu wad i usterek powstałych z winy Wykonawcy a stwierdzonych na odbiorze końcowym, w wysokości 0.2% wartości umownej za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia uzgodnionego na usunięcie przedmiotu umowy.

  - W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wartości umownej określonej w §10 niniejszej umowy

  - Za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji, stwierdzonych protokolarnie przez Zamawiającego, Wykonawca poniesie karę w wysokości 0,1% wartości umownej licząc za każdy dzień od wskazanego terminu usunięcia.

      - Odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

      - Zamówienie będzie współfinansowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” i jeżeli z winy Wykonawcy Zamawiający utraci dofinansowanie to Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody z tego tytułu.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- „Zamawiający” może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku:

  - wykonywania przez „Wykonawcę” przedmiotu umowy w sposób wadliwy, niezgodny ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami, wymaganiami „Zamawiającego” albo sprzeczny z umową,

  - zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji firmy lub reorganizacji „Wykonawcy”.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku tym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający powiadomi „Wykonawcę”, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez „Zamawiającego”, „Wykonawca” ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz ich zabezpieczenia i opuszczenia terenu budowy.

- „Wykonawca” zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia „Zamawiającemu” inwentaryzacji robót w/g stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez „Zamawiającego”.

- „Zamawiający” może również odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Inne postanowienia

      - Wierzytelność z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy może być przeniesiona w drodze przelewu na osobę trzecią, stosownie do art. 509 § 1 kodeksu cywilnego tylko pod warunkiem pisemnej zgody „Zamawiającego”.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz inne przepisy właściwe do przedmiotu umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

- Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych pod rygorem nieważności  niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności przewidzianych przez Zamawiającego w dziale XIV pkt 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia.

      - Spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy terytorialnie dla „Zamawiającego”.

- Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

  - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

  - Kosztorysy ofertowe.

  - Oferta Wykonawcy.